АУДИТ ПРОЕКТА

obmen_ochka

Обменный пункт валют · Flask + PostgreSQL

7 октября 2026 · ветка main · 33 файла · ~1 300 строк кода

# Главное

Фундамент заложен правильно: деньги в Numeric, пароли через werkzeug, CHECK-констрейнты на уровне БД, продуманный аудит в таблице history. Это то, что обычно делают неправильно — здесь сделано верно.

Но проект в состоянии «скелет»: из трёх основных функций обменника работает только регистрация и вход. Обмена валют нет ни в одном виде — нет роута, модуль курсов не импортирован и читает несуществующую переменную окружения. Админки нет: пять её шаблонов и два файла статики лежат в репозитории пустыми, по нулю байт.

Отдельно и срочно: файл .env.save с копией секретов не закрыт .gitignore — один «git add .» отправит пароль базы, SECRET_KEY и API-ключ в историю git навсегда. Сам .gitignore сломан опечаткой, из-за которой в репозиторий уже попали три .pyc файла.

| Показатель | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Python-код | 256 строк | app.py, models.py, db.py, rates.py |
| Шаблоны | 531 строка | из них ~175 — дубль head/header/footer |
| CSS | 471 строка | мёртвых классов: 0 — это отлично |
| JavaScript | 0 строк | main.js и admin.js пустые |
| Пустых файлов в git | 8 | вся админка + admin.css + main.js |
| Роутов во Flask | 4 | /, /profile, /register, /login |
| Источников схемы БД | 2 | database/*.sql и models.py |
| Критичных проблем | 7 | см. следующий раздел |

# Критично: безопасность и секреты

Это не стиль и не архитектура. Это то, что нужно починить до следующего коммита.

1.  [секреты] Файл .env.save с копией секретов не игнорируется

В корне лежит .env.save — резервная копия файла с переменными окружения. В .gitignore закрыт только .env, проверка git check-ignore подтверждает: .env.save будет закоммичен при «git add .». Внутри — DB_PASSWORD, SECRET_KEY и API_KEY. Попав в историю git, они остаются там навсегда, даже после удаления файла следующим коммитом.

.env.save (в корне проекта)

2.  [секреты] Сломанный .gitignore — три .pyc уже в репозитории

Файл состоит из трёх строк, но во второй пропущен перевод строки: .venv__pycache__/ — это одна запись, которая не совпадает ни с .venv, ни с __pycache__. В результате git ls-files показывает три закоммиченных файла __pycache__/*.cpython-314.pyc, причём два из них сейчас ещё и помечены как изменённые. Бинарные артефакты в индексе дают конфликты при каждом слиянии.

.gitignore:2

3.  [требования] requirements.txt не устанавливается

Все семь строк используют одинарное = вместо ==: Flask=3.1.3, SQLAlchemy=2.1.1 и так далее. pip install -r requirements.txt падает с ошибкой разбора — то есть окружение сейчас невозможно воспроизвести ни на другой машине, ни на сервере.

requirements.txt:1-7

4.  [CSRF] Ни одной формы без защиты от CSRF

Формы регистрации и входа принимают POST без CSRF-токена; Flask-WTF или аналог не подключены. Для приложения, где за формами стоят деньги и смена реквизитов, это прямая дыра: сторонний сайт может отправить запрос от имени залогиненного пользователя. Flask не даёт защиты по умолчанию — её надо добавить явно.

app.py:34, app.py:80 · templates/sgin.html:41, templates/login.html:42

5.  [доступ] Колонка is_active при входе не проверяется

В модели User есть is_active (not null, default true) — очевидно, для блокировки пользователей. В login() проверяется только пароль. Заблокированный пользователь войдёт как обычный. Поле есть, смысла не несёт.

app.py:90 · models.py:14

6.  [брутфорс] Нет ограничения попыток входа

На /login нет ни rate-limiting, ни задержки, ни счётчика неудачных попыток, ни капчи. Пароль можно подбирать с одного адреса без ограничений. Минимальное требование len(password) < 6 при регистрации делает подбор ещё реалистичнее.

app.py:80-95, app.py:45

7.  [продакшн] debug=True в точке входа

app.run(debug=True, port=5001) — отладчик Werkzeug позволяет выполнять произвольный Python прямо со страницы ошибки. Для локальной разработки нормально, но значение зашито в код, а не берётся из окружения, так что оно уедет на сервер вместе с файлом.

app.py:103

# Сломано: функциональность

Код, который написан, но не работает или недостижим.

8.  [мертво] Курсы валют не работают и никуда не подключены

rates.py читает os.getenv("RATES_API_KEY"), а в .env переменная называется API_KEY. То есть key всегда None, и URL запроса собирается битым. Вторая проблема важнее: модуль rates.py не импортируется нигде в проекте — ни в app.py, ни в шаблонах. Для обменника валют курсы — центральная функция, и её сейчас нет.

rates.py:7, rates.py:11

9.  [мертво] Страница обмена недостижима

templates/exchenge.html — 104 строки готовой вёрстки, но роута, который бы её отдавал, в app.py нет. Ни одного URL, по которому страница открывается. Единственное, что на неё ссылалось — закомментированный catch-all @app.route("/<page>.html") в конце app.py.

templates/exchenge.html · app.py:98-100

10.  [ссылки] Внутренние ссылки ведут на .html и дают 404

В шаблонах осталась статическая навигация: href="exchenge.html", href="index.html", href="sgin.html". Во Flask таких URL не существует — все эти ссылки возвращают 404. Нужен url_for(), который заодно перестанет ломаться при переименовании роутов.

profile.html:24,47 · exchenge.html:20,73 · login.html:20,58

11.  [пусто] Админка: восемь пустых файлов в репозитории

templates/admin/ содержит пять файлов — dashboard.html, users.html, operations.html, operation.html, audit.html — и все они по нулю байт. Там же static/css/admin.css и static/js/admin.js — тоже пустые, как и static/js/main.js. Роутов админки нет. При этом модели Adminlog и роль admin полностью описаны — то есть бэкенд под админку спроектирован, а интерфейса нет даже в черновике.

templates/admin/*.html · static/css/admin.css · static/js/*.js

12.  [заглушка] Баланс в профиле захардкожен нулём

profile.html выводит Баланс: 0 обычным текстом. Модель Balance с валютой, суммой и уникальным ключом (user_id, currency) написана и ждёт, но в profile() не запрашивается. Пользователь всегда видит ноль независимо от того, что в базе.

templates/profile.html:44 · models.py:21 · app.py:18-29

13.  [формы] Форма входа без action

<form id="loin-form" method="POST"> — атрибута action нет, поэтому POST уходит на текущий URL. Сейчас это случайно работает, потому что страница и обработчик совпадают. В соседнем sgin.html action указан явно — то есть поведение непоследовательное, и первое же изменение роутинга сломает вход.

templates/login.html:42

14.  [репутация] Ненормативная лексика и мусорные заглушки в коде

<title>Zalupoker</title> стоит на всех пяти страницах и в подвале («© 2026 zalupoker Exchange»). В profile.html в футере — нецензурная строка в адрес разработчика. В истории git — коммит с тем же содержанием. Плюс заглушка mailto:examle@mail.com с опечаткой. Для проекта обменного пункта, который кто-то будет показывать заказчику или проверяющему, это нужно вычистить вместе с историей.

profile.html:6,59,70 · все шаблоны (title) · git log

# Переусложнение и дублирование

Здесь выигрыш измеряется удалёнными строками. Отсортировано по размеру выигрыша.

15.  native: Нет base.html — пять шаблонов дублируют head, header и footer

Первые пятнадцать строк всех пяти шаблонов побайтово идентичны (одинаковый md5): одна и та же мета, один и тот же <link> на main.css, favicon и три обращения к Google Fonts. Дальше дублируется header с логотипом и footer. Это ~175 строк копии в проекте на 531 строку шаблонов. Jinja2 умеет наследование шаблонов из коробки: один base.html плюс {% extends %} и {% block %} сжимают это примерно до 40 строк. Бонусом подключение шрифтов правится в одном месте, а не в пяти.

templates/*.html — строки 1-34 и footer каждого файла

16.  delete: Схема базы существует в двух источниках

Шесть файлов database/*.sql с CREATE TABLE и models.py с теми же пятью таблицами описывают одно и то же: колонки, типы, констрейнты, каскады. Любое изменение схемы нужно вносить дважды, и ничто не проверяет, что копии совпали. При этом Flask-Migrate стоит в requirements, а папки migrations/ нет — то есть инструмент для решения этой задачи уже оплачен, но не включён. Выбрать одно: либо Alembic-миграции от моделей, либо SQL-файлы как единственная правда.

database/*.sql · models.py · requirements.txt:3

17.  delete: Восемь пустых файлов как «задел на потом»

То же, что в пункте 11, но с точки зрения чистоты: пустой файл в репозитории не документирует план, он только создаёт шум в дереве и в выводе git. Когда админку будут делать, файлы создадутся сами. Удалить все восемь; план держать в задачах, а не в нулевых файлах.

templates/admin/*.html · static/css/admin.css · static/js/admin.js · static/js/main.js

18.  delete: SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS больше не нужен

app.config["SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS"]=False — настройка из Flask-SQLAlchemy 2.x, где она гасила предупреждение. В версии 3.1.1, которая стоит в requirements, система отслеживания удалена, и строка не делает ничего. Минус одна строка и минус один вопрос «а это зачем» у следующего читателя.

app.py:11

19.  stdlib: Model.query.get() — устаревший API

models.User.query.get(user_id) — legacy-интерфейс, объявленный устаревшим в SQLAlchemy 2.0; он продолжает работать, но выдаёт предупреждение и будет удалён. Актуальная форма — db.session.get(models.User, user_id). Та же длина строки, на одно будущее исправление меньше.

app.py:24

20.  shrink: load_dotenv() вызывается дважды

Один раз в db.py:5, второй в rates.py:5. Переменные окружения загружаются один раз в точке входа — в app.py до чтения конфигурации. Сейчас работает только потому, что db импортируется раньше строки с secret_key: app.py зависит от порядка импортов, и это нигде не зафиксировано.

db.py:5 · rates.py:5 · app.py:9

21.  yagni: bank_requisites = "None" строкой

При регистрации в колонку пишется строка "None" из четырёх символов, а не None. Колонка nullable — то есть пустое значение уже предусмотрено схемой. Сейчас любая проверка «реквизиты заполнены?» будет считать, что они заполнены.

app.py:53 · models.py:8

22.  shrink: Ошибки форм возвращаются текстом и теряют введённые данные

return "Пароли не совпадают", 400 и ещё три таких же: пользователь получает белую страницу с одной строкой и кнопкой «назад», а всё, что он ввёл в форму, пропадает. У Flask для этого есть flash() — сообщение плюс повторный рендер шаблона с сохранёнными значениями. Это меньше кода, чем кажется, и единственное место, где пользователь сейчас гарантированно уходит.

app.py:44, 46, 48, 95

23.  shrink: Опечатки в именах файлов, которые придётся переименовывать

sgin.html вместо sign, exchenge.html вместо exchange, 06_hidtory.sql вместо history. Плюс 04_admin-log.sql с дефисом там, где все остальные файлы используют подчёркивание. Переименовать сейчас стоит один коммит; через полгода — ещё и правку всех ссылок и импортов.

templates/sgin.html · templates/exchenge.html · database/06_hidtory.sql · database/04_admin-log.sql

24.  delete: Валидация только по длине пароля

Единственная проверка — len(password) < 6. Формат email на сервере не проверяется вообще (браузерного type="email" недостаточно, его обходит любой curl), поэтому в users.email с уникальным индексом может лечь любая строка. Это не повод строить свою систему правил — достаточно одной проверки формата и порога длины побольше.

app.py:45-46

# Что сделано правильно

Это не вежливость — это то, что не надо трогать при рефакторинге.

- Деньги в Numeric(18,3), а не во float. Это главная ошибка финансовых приложений, и здесь её нет — ни в балансах, ни в транзакциях, ни в курсе (там Numeric(18,6)).

- Пароли через werkzeug.security.generate_password_hash и check_password_hash. Не самописный хеш, не sha256 без соли — стандартная библиотека, которая уже решает эту задачу.

- CHECK-констрейнты на role, status_transaction, admin_action, doing — на уровне базы, а не в коде приложения. Правильный уровень: база не даст записать мусор, даже если ошибётся приложение.

- Каскады расставлены осознанно и по-разному: ON DELETE CASCADE для балансов и транзакций, SET NULL для истории. Второе — именно то, что нужно для аудита: запись о действии не должна исчезать вместе с пользователем.

- Таблица history с old_data/new_data в JSONB и уникальный ключ (user_id, currency) на балансах. Аудит и целостность продуманы заранее, а не прикручены потом.

- main.css, 471 строка — ни одного неиспользуемого класса. Для ручного CSS такого размера это редкость, обычно мёртвых правил 20-30%.

# Что делать, в этом порядке

1. Закрыть секреты

Удалить .env.save, починить .gitignore (перевод строки), убрать .pyc из индекса через git rm --cached. Затем ротировать SECRET_KEY и пароль базы: они лежали в рабочей копии рядом с незащищённым бэкапом, считать их скомпрометированными дешевле, чем выяснять.

2. Починить requirements.txt

Заменить = на ==. Без этого окружение не поднимается больше нигде, и любой следующий пункт упирается в это.

3. Сделать base.html

Пять шаблонов на {% extends %}. Минус ~135 строк и единственное место правки шрифтов и навигации — это разблокирует всю остальную работу по шаблонам.

4. Заменить .html-ссылки на url_for()

Сейчас половина навигации ведёт в 404. Заодно выяснится, какие роуты реально нужны.

5. Поднять обмен

Роут обмена, привязка exchenge.html, починить имя переменной в rates.py (API_KEY) и наконец импортировать модуль. Это основная функция продукта.

6. Закрыть CSRF, is_active и брутфорс

Flask-WTF на формы, проверка is_active в login(), ограничение попыток входа. Три небольшие правки, без которых приложение нельзя показывать наружу.

7. Выбрать один источник схемы

Либо включить Flask-Migrate (он уже в requirements) и генерировать миграции из моделей, либо оставить SQL-файлы и удалить дублирующие объявления. Решение важнее варианта.

8. Вычистить лексику и заглушки

Title, футер, коммит, examle@mail.com. Перед любой демонстрацией проекта.

9. Показать реальный баланс

Запрос Balance в profile() вместо нуля в шаблоне. Модель уже готова.

# Security review: отдельный проход

Целевой проход по безопасности, сделан после основного аудита. Проверялись: внедрение SQL, XSS, обход аутентификации и авторизации, управление сессиями, выполнение кода. Вне объёма по методике: DoS, ограничение частоты запросов и хранение секретов на диске (последнее разобрано в разделе «Критично», пункты 1-2).

S1.  [HIGH] Отладчик Werkzeug включён в точке входа — выполнение произвольного кода

Серьёзность: High · Категория: code_execution · Уверенность: 0.85

app.run(debug=True, port=5001) — страница ошибки Werkzeug содержит интерактивную Python-консоль, выполняющую произвольный код в контексте процесса. В репозитории нет ни WSGI-конфигурации, ни Dockerfile, ни gunicorn в зависимостях, то есть python app.py — единственный описанный способ запуска, и значение debug=True зашито в код, а не берётся из окружения.

Сценарий: приложение поднимают на сервере тем же «python app.py». Атакующий вызывает любое необработанное исключение (например, заходит на /profile с испорченной сессией), получает страницу отладчика и через консоль читает .env, подключается к базе и выгружает таблицу users. PIN-код консоли выводится в stderr и выводится из предсказуемых характеристик машины.

Исправление: debug=os.getenv("FLASK_DEBUG")=="1", по умолчанию выключено; на сервере запускать через gunicorn или uwsgi, а не встроенным сервером.

app.py:103

S2.  [MEDIUM] Обход блокировки: is_active не проверяется при входе

Серьёзность: Medium · Категория: authorization_bypass · Уверенность: 0.9

В login() проверяется только совпадение хеша пароля: if user and check_password_hash(user.password_hash, password). Колонка is_active (not null, default true) в модели есть и явно предназначена для блокировки, но ни один путь кода её не читает. Признак существует, а решения не принимает.

Сценарий: администратор блокирует пользователя за мошенничество, выставляя is_active=false. Пользователь входит обычным паролем и продолжает работать — блокировка не действует ни на вход, ни на /profile, который тоже проверяет только наличие user_id в сессии.

Исправление: добавить and user.is_active в условие входа и отдельную проверку в обработчике сессии, чтобы блокировка действовала и на уже открытые сессии.

app.py:88-92 · app.py:20-27 · models.py:14

S3.  [MEDIUM] Формы без CSRF-токена и сессионная кука без SameSite

Серьёзность: Medium · Категория: csrf · Уверенность: 0.85

Оба POST-обработчика принимают запрос без проверки происхождения: токена нет ни в формах, ни на сервере, Flask-WTF не подключён. Отдельно в конфигурации не выставлены SESSION_COOKIE_SAMESITE и SESSION_COOKIE_SECURE, то есть кука сессии уходит и по обычному HTTP.

Сценарий: сейчас прямой эффект — CSRF на вход: сторонний сайт отправляет форму на /login с учётными данными, подконтрольными атакующему, и жертва незаметно оказывается залогинена в чужой аккаунт; всё, что она дальше вводит (реквизиты, суммы), попадает к атакующему. Как только появятся роуты обмена и смены реквизитов — те же формы дадут CSRF уже на денежные операции.

Исправление: подключить Flask-WTF (CSRFProtect(app)) и вставить {{ csrf_token() }} во все формы; выставить SESSION_COOKIE_SAMESITE="Lax" и SESSION_COOKIE_SECURE=True при работе по HTTPS.

app.py:34, app.py:80 · templates/sgin.html:41 · templates/login.html:42

S4.  [MEDIUM, отложенная] Закомментированный роут — рендер шаблона по пользовательскому пути

Серьёзность: Medium (сейчас не эксплуатируется) · Категория: path_traversal · Уверенность: 0.8

В конце app.py лежит закомментированный роут @app.route("/<page>.html") с телом return render_template(f"{page}.html") — имя шаблона целиком собирается из сегмента URL. Прямо сейчас это не уязвимость: код закомментирован и не исполняется. Флаг ставлю по другой причине: пункт 10 основного аудита показывает, что вся внутренняя навигация до сих пор ссылается на exchenge.html, index.html и sgin.html и возвращает 404. Самый быстрый способ «починить» эти ссылки — снять комментарий, и тогда роут станет рабочим.

Сценарий при раскомментировании: путь из URL попадает в загрузчик шаблонов, и запрос вида /..%2f..%2fconfig.html пытается выйти за каталог templates. Загрузчик Jinja отсекает большинство таких попыток, но рендер произвольного шаблона остаётся: любой .html в каталоге отдаётся без проверки сессии — включая пять шаблонов админки, как только их наполнят.

Исправление: удалить строки, а не оставлять закомментированными. Ссылки чинить через url_for() и явные роуты — это пункт 10 плана и закрывает обе задачи сразу.

app.py:98-100

# Проверено и чисто

Эти классы уязвимостей искались целенаправленно и не найдены. Фиксирую, чтобы при рефакторинге не потерять то, что уже сделано верно.

- Внедрение SQL — не найдено. Все обращения к базе идут через ORM (filter_by, query.get); ни одного execute(), text() или строковой сборки запроса в проекте нет. Строка подключения в db.py собирается из переменных окружения, а не из пользовательского ввода.

- XSS — не найдено. Jinja2 экранирует по умолчанию для .html, и ни одного |safe, Markup или autoescape false в шаблонах нет. Три подстановки в profile.html (имя, фамилия, email) экранируются автоматически, хотя попадают туда прямо из пользовательского ввода при регистрации.

- Хранение паролей — корректно. werkzeug.security с настройками по умолчанию (scrypt), соль генерируется библиотекой. Самописной криптографии и сравнений хешей вручную нет.

- Перечисление пользователей при входе — закрыто. На неверный логин и неверный пароль возвращается одно и то же сообщение. (При регистрации ответ «Пользователь уже существует» различим, но для формы регистрации это осознанный компромисс почти во всех продуктах.)

- Фиксация сессии — неприменимо. Flask использует подписанные куки: идентификатор сессии не выдаётся сервером заранее и не может быть навязан жертве без уже имеющегося XSS или контроля над поддоменом.

- Тестовый админ из сидов не входит. database/05_test_data.sql создаёт admin@test.com с password_hash «fake_hash_admin». Это не валидный хеш werkzeug, поэтому проверка пароля для него не проходит ни при каком вводе. Строку всё равно стоит убрать из сидов, которые могут доехать до рабочей базы.

Итог: −200 строк дублей, −8 пустых файлов, −3 .pyc из git, −1 источник схемы. Семь критичных проблем в основном аудите и четыре находки в проходе по безопасности: одна High, три Medium.

Аудит охватывает переусложнение, дублирование, безопасность и работоспособность. Нагрузочное тестирование и подробный разбор SQL-запросов в объём не входили.